## Slide 1
MÓDULO 03
CRISP-DM: la metodología para proyectos de datos
Un mapa para saber dónde estamos y hacia dónde vamos
María Camila Durango · basado en el material del prof. Oscar N. Gómez Giraldo

## Slide 2
Agenda de la sesión
1
¿Por qué una metodología?
Por qué fallan los proyectos de datos
2
El ciclo
6 fases e iteración
3
Fases 1 y 2
Negocio y datos, en detalle
4
Fases 3 a 6
Preparación, modelado, evaluación y despliegue
5
Caso House Prices
Charter y perfil inicial
6
Salas de Zoom
El charter del equipo

## Slide 3
Los proyectos de datos rara vez fallan por el algoritmo
Se resolvió el problema equivocado
Nadie habló con el negocio antes de empezar
Los datos no servían
Y nadie lo notó a tiempo
El modelo nunca se usó
No había forma de llevarlo a producción
CRISP-DM
Cross-Industry Standard Process for Data Mining. Creado a finales de los 90. Sistemático, versátil, repetible y orientado al negocio.

## Slide 4
El ciclo CRISP-DM
1. Negocio
¿Qué problema y cómo medimos el éxito?
2. Datos
¿Qué tenemos y qué tan bueno es?
3. Preparación
Limpiar, transformar, crear variables
4. Modelado
Algoritmos y métricas
5. Evaluación
¿Cumple el objetivo de negocio?
6. Despliegue
Que alguien lo use
La iteración es el eje central: volver atrás es normal y saludable.

## Slide 5
Fase 1: del negocio al objetivo de ciencia de datos
Nivel | Churn (profesor) | Inmobiliaria (curso)
Negocio | Reducir la pérdida de clientes | Dar avalúos rápidos y confiables
Ciencia de datos | Predecir la probabilidad de churn | Estimar SalePrice
Éxito | −10 % de churn real en 3 meses | MAPE < 15 % y 80 % de casas a ±15 %
Entregables: problema y métricas de éxito · recursos, limitaciones y riesgos · plan → project charter

## Slide 6
Fase 2: comprensión de los datos
¿Qué es una fila?
La primera pregunta, siempre
Define duplicados y agregaciones
Calidad
Nulos y cardinalidad
Tipos mal leídos
Outliers y sesgos
Hipótesis
Qué creemos que explica el target
Se validan en el EDA

## Slide 7
House Prices: primer perfil
1.460
ventas (filas)
81
columnas
19
columnas con nulos
0.79
correlación de OverallQual con el precio
PoolQC tiene 99.5 % de nulos… porque NA significa "no tiene piscina". Leer el diccionario evita errores graves.

## Slide 8
Fases 3 a 6 (los próximos módulos)
3. Preparación
Imputar, codificar, escalar
Feature engineering
Módulo 04
4. Modelado
Candidatos + validación cruzada
¿Desempeño o interpretabilidad?
Módulos 06-07
5. Evaluación
Objetivo de negocio, no solo métricas
Comunicar con storytelling
6. Despliegue
Tiempo real (API) o por lotes
Monitoreo y reentrenamiento
Módulo 08

## Slide 9
Preguntas para tu KPI
¿Mide realmente lo que quiero?
¿O es demasiado general?
¿Qué otros factores lo afectan?
¿Tengo control sobre ellos?
¿Qué tan difícil es medirlo?
¿Hay fuentes? ¿Con qué periodicidad?
¿Los stakeholders están de acuerdo?
¿Se relaciona con la métrica del modelo?

## Slide 10
E-commerce de moda: Random Forest con AUC = 0.84. ¿Cumple el objetivo de +15 % de recompra?
Discusión en parejas: ¿qué riesgos ven? ¿Dónde podría fallar el proyecto?

## Slide 11
Parte 2 · Salas de Zoom
Equipos de 3 · 50 min
Objetivo
Dejar por escrito qué resolverán, cómo sabrán que lo lograron y qué tan buenos son sus datos.
Viene de
docs/01_problema_y_kpis.md (módulo 02).
Va a
Módulo 04: la limpieza ataca los problemas que encuentren hoy.
Pasos
1
Copian la plantilla y llenan docs/02_project_charter.md (objetivo, éxito, riesgos)
2
Corren perfil_inicial.py y guardan docs/02_perfil_inicial.md
3
Anotan 3 problemas de calidad y 3 hipótesis
4
Comprobación de realidad: target, tamaño por grupo, data leakage
Entregable: charter completo + perfil inicial con problemas e hipótesis, en un PR unido a main.

## Slide 12
Para llevar
El criterio de éxito se define antes de modelar
Primero: ¿qué representa una fila?
Un nulo puede significar "no tiene"
Volver a fases anteriores es parte del método
Siguiente
Módulo 04 · Preparación de datos
Traigan los problemas de calidad del perfil.